# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Pablo Vargas | Sección | IN03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ServiciosYa | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 22/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Registro de usuarios desde la aplicación móvil con almacenamiento en la base de datos.

Tabla principal que se utilizará:

Tabla de usuarios (User).

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Confirmación de registro exitoso y nuevo usuario almacenado en la base de datos.

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Consulta o vista de datos |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario y validaciones |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Operación ejecutada sin errores |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | Salida visible y verificación |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | backend / Prisma |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | mobile / register |
| Validaciones de los datos ingresados | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | mobile + auth/dto |
| Registro D almacenado correctamente | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | Prisma / PostgreSQL |
| Proceso ejecutado desde la aplicación | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | mobile + API REST |
| Resultado visible y comprobado | ☐ Pendiente ☐ En curso ☒ Listo | Pablo Vargas | App + BD / evidencias |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | Tabla User de usuarios registrados en ServiciosYa. |
| Datos del registro D y validaciones | Usuario D: nombre, correo y contraseña. Se valida formato, obligatoriedad y correo único. |
| Proceso que se ejecutará | La app envía D a NestJS; el backend valida y guarda el usuario con Prisma en PostgreSQL. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | Mensaje de registro exitoso y comprobación del usuario D en la base de datos. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar A, B y C | Pablo Vargas | 22/09/2026 | 23/09/2026 | Listo | Prisma Studio |
| Conectar registro con API | Pablo Vargas | 22/09/2026 | 26/09/2026 | Listo | Mobile + backend |
| Registrar D y probar flujo | Pablo Vargas | 27/09/2026 | 29/09/2026 | Listo | App + BD |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | A, B y C visibles en User. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | D ingresado desde la app. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | Datos validados. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | D visible en Prisma Studio. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | API procesa D correctamente. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | D confirmado en app y BD. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Registro, validación, API, BD y confirmación. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | Nada de esta iteración; código de correo queda para la siguiente. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Separar registro y verificación de correo. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificación de correo pendiente. | No afecta esta iteración. | Implementarla en Iteración 03. | Pablo Vargas / próxima iteración |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar correo y completar autenticación. | Pablo Vargas | 06/10/2026 | Código enviado al correo y validado correctamente en la app. |

Estado general de la iteración:  ☒ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo Pablo Vargas    Docente guía ____________________