|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

ServiciosYa ¦ Pablo Vargas ¦ Ingeniería en Informática Docente: Reginaldo Salinas ¦ Sección: IN03 ¦ 14 de octubre de 2026 Trabajo individual

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He avanzado en la integración de la App, API, base de datos y administración web. El ciclo principal ya cuenta con pruebas en desarrollo y evidencias Versión 2.0. Las fallas de conexión con Neon, las validaciones y la revisión de permisos han requerido tiempo adicional. La separación por módulos y las pruebas facilitaron localizar los problemas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades reproduciendo los errores, revisando registros y ejecutando pruebas antes de modificar el código. Corregí el uso concurrente de códigos de recuperación, la exposición del correo en publicaciones y la validación de categorías, comunas y fechas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente el avance porque existe un flujo que procesa datos y conserva resultados en PostgreSQL, además de evidencias de pruebas y código versionado. Destaco la integración y la revisión de permisos. Debo mejorar la centralización del catálogo de categorías, la trazabilidad entre cada requisito y su prueba, y la validación completa desde el móvil.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Quiero confirmar con el docente si el caso de uso publicación, postulación y selección, acompañado por la consulta de persistencia, cubre la segunda exposición. También necesito aclarar qué evidencias de identidad ficticias se aceptan para una demostración académica y cómo presentar funciones verificadas en desarrollo frente a las pendientes de producción.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El proyecto se desarrolla de forma individual, por lo que no corresponde redistribuir tareas entre integrantes. Reorganizaré mi trabajo para priorizar el ensayo en Android, la verificación de datos y la documentación antes de incorporar funciones nuevas. Debo reservar una instancia específica para pruebas y otra para revisar los entregables.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? No aplica una evaluación de coordinación grupal, porque soy el único integrante. En mi organización personal destaco la continuidad del desarrollo y el registro de evidencias. Puedo mejorar la estimación del tiempo, la separación entre desarrollo y validación, y la preparación anticipada de la demostración. Solicitaré retroalimentación del docente sobre el alcance y la calidad del avance.