FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Pablo Vargas Vásquez (trabajo individual) | Sección | IN03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ServiciosYa | Semana / iteración | Iteración 01 · Semanas 3 y 4 |
| Fecha | 10/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Definir y dejar documentado el diseño inicial de ServiciosYa, estableciendo alcance, usuarios, flujo principal, arquitectura, modelo de datos, interfaces iniciales y backlog priorizado para comenzar el primer incremento funcional.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Las personas que requieren servicios puntuales necesitan una forma simple y segura de publicar trabajos y encontrar trabajadores disponibles a su vez, quienes buscan generar ingresos necesitan visualizar oportunidades, postular y gestionar sus trabajos desde una misma plataforma.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: Contar con evidencia verificable del diseño inicial del proyecto, un modelo de datos coherente, vistas principales implementadas o diseñadas, tecnologías definidas y un backlog organizado con historias de usuario y tareas priorizadas.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora. X

Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.X

Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.X

Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.X

Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.X

Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.X

Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.X

Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.X

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | Pendiente: ☐ En curso: ☐ Listo: ☒ | Pablo Vargas | GitHub: carpeta Fase 1 / documentación del proyecto ServiciosYa |
| Modelo de datos inicial | Pendiente: ☐ En curso: ☐ Listo: ☒ | Pablo Vargas | Prisma schema / PostgreSQL (Neon) / diagrama del modelo de datos |
| Diseño de interfaces / flujo | Pendiente: ☐ En curso: ☐ Listo: ☒ | Pablo Vargas | Proyecto mobile: pantallas de registro e inicio de sesión + navegación inicial |
| Backlog priorizado de funcionalidades | Pendiente: ☐ En curso: ☒ Listo: ☐ | Pablo Vargas | Jira Scrum: épicas, HU y tareas del proyecto ServiciosYa |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance, problema, objetivos y actores principales | Pablo Vargas | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Listo | Documento Fase 1 y presentación del proyecto |
| Definir arquitectura y tecnologías de la solución | Pablo Vargas | 27/08/2026 | 05/09/2026 | Listo | React Native + Expo, NestJS, Prisma y PostgreSQL/Neon |
| Construir modelo inicial de datos | Pablo Vargas | 27/08/2026 | 05/09/2026 | Listo | Schema Prisma y tablas en PostgreSQL |
| Diseñar e implementar interfaces iniciales de acceso | Pablo Vargas | 31/08/2026 | 05/09/2026 | Listo | Pantallas de registro/login y navegación móvil |
| Configurar backend y conexión con base de datos | Pablo Vargas | 31/08/2026 | 05/09/2026 | Listo | API NestJS conectada a Prisma/Neon |
| Organizar backlog, historias de usuario y tareas en Jira | Pablo Vargas | 05/09/2026 | 10/09/2026 | En curso | Épicas, HU-01/HU-02 y tareas asociadas en Jira |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se completó la definición inicial, tecnologías, modelo de datos, configuración móvil/backend y vistas iniciales de registro e inicio de sesión. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Queda completar la organización total del backlog y continuar con perfiles, publicación y postulación a trabajos. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Se validó con el docente la definición general mediante la documentación de Fase 1 y su presentación, el desarrollo seguirá sujeto a retroalimentación semanal. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se definió arquitectura separada: React Native/Expo, API REST en NestJS, Prisma ORM y PostgreSQL en Neon. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Compatibilidad Expo/TypeScript | Puede impedir ejecutar la app de forma estable. | Alinear dependencias con Expo y validar con expo-doctor. | Pablo Vargas / 05-09-2026 |
| Configuración Prisma/Neon | Puede impedir registrar, consultar o modificar información de los usuarios. | Revisar la configuración de Prisma, la conexión con Neon y probar nuevamente el acceso a la base de datos. | Pablo Vargas / 05-09-2026 |
| Backlog en organización | Riesgo de desarrollar sin priorización clara. | Completar épicas, HU, criterios y tareas antes de nuevos módulos. | Pablo Vargas / 10-09-2026 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalizar HU-02 Inicio de sesión. | Pablo Vargas | 17/09/2026 | Login funcional con credenciales válidas y errores controlados. |
| Cerrar backlog y preparar Sprint 1. | Pablo Vargas | 17/09/2026 | HU y tareas priorizadas y asociadas al sprint. |
| Iniciar módulo de perfil de usuario. | Pablo Vargas | 24/09/2026 | Perfil básico visible para usuario autenticado. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐  Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo Pablo Vargas Vásquez    Docente guía ____________________