Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

ServiciosYa ¦ Pablo Vargas ¦ Ingeniería en Informática Docente: Reginaldo Salinas ¦ Sección: IN03 ¦ 14 de octubre de 2026

| Resumen de avance proyecto APT | ServiciosYa conecta a clientes que solicitan servicios con trabajadores que postulan. El avance integra una aplicación móvil React Native con Expo, una API REST NestJS, PostgreSQL en Neon mediante Prisma y una web administrativa Next.js. Se comprobó el ciclo de publicación, postulación, selección, mensajes, cierre y reseñas mediante pruebas del backend y de integración en desarrollo. El inicio de sesión también se comprobó en el emulador Android. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene: desarrollar una solución que conecte clientes y trabajadores mediante publicaciones y postulaciones. Para el cierre de esta fase se prioriza demostrar el ingreso, procesamiento y salida de datos; comprobar permisos y persistencia; y conservar evidencias reproducibles |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil incremental e iterativo documentado en las fichas previas. Cada incremento se revisa en móvil, backend y datos, se prueba y se corrige antes de ampliar el alcance. |
| Evidencias de avance | Las evidencias Version 2.0 están organizadas en Aplicacion movil, Pagina Web y Base de datos. Incluyen código fuente, lockfiles, esquema Prisma, migraciones, backend compartido y un catálogo de 39 categorías. El commit 03fc5d8 fue confirmado en GitHub. Se excluyeron contraseñas, tokens, archivos de entorno privados, cuentas de prueba y documentos personales. La base de desarrollo conserva los datos de demostración, la entrega pública no contiene un respaldo de esos registros. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construcción e integración | Acceso y autenticación | Expo, NestJS, JWT | Incrementos previos | Pablo Vargas | Correo real pendiente | Completado en pruebas de desarrollo | Reforzar recuperación y sesiones |
| Modelo de datos | Mantener schema y migraciones | Prisma, PostgreSQL, Neon | Incrementos previos | Pablo Vargas | Conexión externa variable | Completado en desarrollo | Separar base de prueba |
| Construcción de software | Publicaciones y categorías | App, API, catálogo | Revisión actual | Pablo Vargas | 39 categorías registradas | Ajustada | Centralizar catálogo pendiente |
| Integración de componentes | Postular y seleccionar | App, API y BD | Revisión actual | Pablo Vargas | Ciclo probado por integración | Completado en pruebas de integración | Repetir ensayo en Android |
| Validación de software | Chat, cierre y reseñas | Pruebas y cuentas ficticias | Revisión actual | Pablo Vargas | Dos mensajes y dos reseñas | Completado en pruebas de integración | Comprobar recorrido visual |
| Gestión y calidad | Preparar entrega | GitHub y documento | Incrementos previos | Pablo Vargas | Código guardado sin secretos | En curso | Gestionar entrega y Comprobación de calidad |
| Implantación | Publicar entorno productivo | Hosting, configuración y HTTPS | Incrementos previos | Pablo Vargas | Requiere definir destino | No iniciado | Planificar despliegue separado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo La arquitectura separada, las migraciones y las pruebas facilitaron la integración y el diagnóstico. Las principales dificultades fueron fallas de conexión con Neon, reglas de validación y diferencias entre los listados públicos y administrativos. Se reprodujeron los errores, se revisaron permisos y se comprobaron los efectos de las correcciones.

Actividades ajustadas o eliminadas Se priorizó el flujo principal y la corrección de seguridad antes de agregar funciones nuevas. Se prepararon cuentas ficticias, se registraron las categorías sugeridas y se organizó la entrega Version 2.0. No se eliminaron módulos comprometidos. La centralización total de categorías y el despliegue productivo se mantienen como tareas posteriores.

Actividades no iniciadas o pendientes de cierre El despliegue productivo no está iniciado. Pendiente la validación en otros dispositivos , No se declara un retraso exacto sin contrastar los plazos de la carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.